АДМИНИСТРАЦИЯ

МЫШЛАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Сузунского района Новосибирской области

Ул. Советская, 50 с. Мышланка 633650

Тел. (383-46) 45348, факс (383-46) 45342

myshlan@suzunadm.ru

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Мышланка

От 03.03.2016                                                                                                        № 28

О подготовке к весеннему паводку 2016 года

на территории Мышланского сельсовета

Сузунского района Новосибирской области

Руководствуясь  со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях предотвращения возможности  возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего паводка, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории муниципального   образования Мышланского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать противопаводковую комиссию согласно приложению № 1.

- Населению муниципального образования принять посильное участие в организации пропуска талых вод:

2.1.Очистить от снега крыши домов, хозяйственных построек, подъезды к усадьбе;

2.2.Очистить обустроенные владельцами водоотводные трубы и дренажные канавы;

3. Рекомендую руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования:

3.1. Организовать подготовку и проверку готовности техники, привлекаемой для работы в условиях паводка;

3.2. Предусмотреть наличие резерва топлива для работающей техники в полном объеме;

4.  План противопаводковых мероприятий утвердить согласно приложению № 2.

5. Утвердить план выделения сил и средств по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка, согласно приложению № 3.

6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Мышланский Вестник».

7. Контроль за данным постановление оставляю за собой.

# Глава Мышланского сельсовета

# Сузунского района Новосибирской области                                         В.С. Титов

Приложение № 1

к   постановлению администарции

Мышланского сельсовета

от 03.03.2016  № 28

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

Мышланского сельсовета

Председатель комиссии -  Глава Мышланского сельсовета  Титов В.С.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Кустовский С.В. – ио директора  МУП «Мышланское ЖКХ» (по согласованию);

Бакланова Н.А. – директор МУ «Мышланский КДЦ» (по согласованию);

Маношкин А.Г. – инженер по трудоемким процессам ЗАО «Мышланское» (по согласованию);

Попов А.Н. – директор Мышланской школы (по согласованию);

Маношкин М.Г. – бригадир комплексной бригады, ЗАО «Мышланское» (по согласованию);

Вахрушев М.Е. – ветеринарный врач Мышланского сельсовета (по согласованию);

Пушкарев В.Е. – механик автогаража  ЗАО «Мышланское» (по согласованию).

Приложение № 2

к   постановлению администрации

от 03.03.2016 № 28

ПЛАН

противопаводковых  мероприятий

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка крыш от снега производственных помещений и зданий учреждений Очистить снег от стен производственных помещений и от зданий учреждений | 15.03.2016 | Руководители учреждений и производственных участков |
| 2. | Очистить от снега подъездные пути к фермам, сеновалу, мехтоку, складских помещений, силосным и сенажным ямам с расчисткой водоотводов. | 20.03.2016 | Руководители учреждений и главные специалисты |
| 3. | Очистить от снега водосточные трубы, мосты в необходимых местах, кюветы дорог | 01.04.2016 | Маношкин А.Г. Маношкин М.Г. В.С. Титов |
| 4. | До начало половодья отремонтировать переходы, мосты с целью безопасности передвижения граждан (иметь запас стройматериало) | 01.04.2016 | В.С. Титов. М.Г. Маношкин |
| 5. | На период половодья установить дежурство трактористов на бульдозерах при необходимости иметь на готове погрузочные транспортные средства, а так же разнорабочих в местах повышенной опасности (плотина на реке Мышланка, животноводческие помещения, склады) | В период половодья | Руководители производственных участков |
| 6. | До начала массового таяния снега убрать с берегов реки и водоемов навоз и прочий мусор | 01.04.2016 | В.С.Титов Вахрушев М.Е. Комиссия по благоустройству |
| 7. | С целью предотвращения размыва плотины на реке Мышланка, своевременно слить воду через донник. | В период массового таяния снега | В.С.Титов |
| 8. | Организовать проведение всех предупредительных мероприятий. Определить состав сил и средств привлекаемых к выполнению мероприятий, провести проверку готовности техники. Создать необходимый запас ГСМ, материальных средств, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости | 12.04.2016 | Руководители производственных участков, Руководители торговых точек |
| 9. | Проводить информационную работу с населением о правилах поведения в весенний период и действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций во избежание несчастных случаев | В период весеннего паводка | Руководители учреждений и производственных участков |

Приложение № 3

к   постановлению администрации

Мышланского сельсовета

от 03.03.2016  № 28

ПЛАН

выделения сил и средств по предотвращению

чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка

| № п/п | Предприятия и организации | Силы и средства | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Мышланское ЖКХ» | ДТ-75 с ножом -1, МТЗ-80-1, эксковатор – 1. | 6 |
| 2. | МУ «Мышланский КДЦ» | - | 2 |
| 3. | МОУ «Мышланская СОШ» | - | 5 |
| 4. | ЗАО «Мышланское» | К-700 с ножом - 3 | 6 |