ГЛАВА

МЫШЛАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Сузунского района Новосибирской области

Ул. Советская, 50 с. Мышланка 633650

Тел. (383-46) 45348, факс (383-46) 45348

myshl@suzunadm.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Мышланка

От  07.03.2013                                                                                                          №  15

О подготовке к весеннему 

паводку 2013 года


Руководствуясь  со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  во исполнении постановления администрации Сузунского района от 17.02.2013 № 21 «О подготовке к весеннему паводку 2013 года» в целях предотвращения возможности  возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего паводка, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории муниципального   образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию согласно приложению № 1.

2. Населению муниципального образования принять посильное участие в организации пропуска талых вод:

2.1.Очистить от снега крыши домов, хозяйственных построек, подъезды к усадьбе;

2.2.Очистить обустроенные владельцами водоотводные трубы и дренажные канавы;


3. Рекомендую руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования:

3.1. Организовать подготовку и проверку готовности техники, привлекаемой для работы в условиях паводка;

3.2. Предусмотреть наличие резерва топлива для работающей техники в полном объеме;

4.  План противопаводковых мероприятий утвердить согласно приложению № 2.

5. Утвердить план выделения сил и средств по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка, согласно приложению № 3.

        6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Мышланский Вестник».

7. Контроль за данным постановление оставляю за собой.

Глава Мышланского сельсовета                                                            С.В. Герасимов

                                                                                  Приложение № 1

                                                             к   постановлению Главы 

Мышланского сельсовета 

от 07.03.2013  № 15

СОСТАВ

противопаводковой комиссии 

Мышланского сельсовета

Председатель комиссии -  Глава Мышланского сельсовета  Герасимов С.В. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Фаст В.В. – директор МУП «Мышланское ЖКХ» (по согласованию);

Бакланова Н.А. – директор МУ «Мышланский КДЦ» (по согласованию);

Баркунов В.А. –главный зоотехник ЗАО «Мышланское»  (по согласованию);

Маношкин А.Г. – инженер по трудоемким процессам ЗАО «Мышланское» (по согласованию);

Прохоренко Н.Н.- главный инженер ЗАО «Мышланское» (по согласованию);

Попов А.Н. – директор Мышланской школы (по согласованию);

Субботин Д.Ф. – бригадир комплексной бригады, ЗАО «Мышланское» (по согласованию);

Сейдуров М.П. – ветеринарный врач Мышланского сельсовета (по согласованию); 

Чернышев В.Н. – заместитель директора  ЗАО «Мышланское» (по согласованию).

Приложение № 2

                                                             к   постановлению Главы 

от 07.03.2013  № 15
ПЛАН

противопаводковых  мероприятий

	 № п/п
	МЕРОПРИЯТИЯ 
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	1.
	Очистить снег от стен производственных помещений и от зданий учреждений
	20.03.2013
	Руководители  учреждений и производственных участков

	2.
	Очистить от снега подъездные пути к фермам, сеновалу, мехтоку, силосным и сенажным ямам
	22.03.2013
	Руководители учреждений и главные специалисты

	3.
	Очистить от снега водосточные трубы, мосты в необходимых местах, кюветы дорог 
	10.04.2013
	Маношкин А.Г.  Субботин Д.Ф.

С.В.Герасимов

	4.
	До начало половодья отремонтировать переходы, мосты с целью безопасности передвижения граждан
	15.04.2013
	Герасимов С.В. Субботин Д.Ф..  Чернышев В.Н.

	5.
	На период половодья установить дежурство трактористов на бульдозерах при необходимости иметь на готове погрузочные транспортные средства, а так же разнорабочих в местах повышенной опасности  (плотина на реке Мышланка, животноводческие помещения, склады)
	В период половодья
	Руководители производственных участков



	6.
	До начала массового таяния снега убрать с берегов реки и водоемов навоз и прочий мусор
	15.04.2013
	Герасимов С.В. Сейдуров М.П.

	7.
	С целью предотвращения размыва плотины на реке, своевременно слить воду с водоема на реке Мышланка
	В период массового таяния снега
	С.В.Герасимов

	8.
	Организовать проведение всех предупредительных мероприятий. Определить состав сил и средств привлекаемых к выполнению мероприятий, провести проверку готовности техники. Создать необходимый запас ГСМ, материальных  средств, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости
	12.04.2013
	Руководители производственных участков

	9. 
	Проводить информационную работу с населением о правилах поведения в весенний период и действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций во избежание несчастных случаев
	Постоянно
	Руководители учреждений и производственных участков


 Приложение № 3

                                                             к   постановлении Главы 

от 07.03.2013  № 15
ПЛАН

выделения сил и средств по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка

	№ п/п
	Предприятия и организации
	Силы и средства
	Количество 

	1.
	МУП «Мышланское ЖКХ»
	2
	6

	2.
	МУ «Мышланский КДЦ»
	-
	2

	3.
	МОУ «Мышланская СОШ»
	-
	5

	4.
	ЗАО «Мышланское»
	3
	6


