АДМИНИСТРАЦИЯ

МЫШЛАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Сузунского района Новосибирской области

Ул. Советская, 50 с. Мышланка 633650

Тел. (383-46) 45348, факс (383-46) 45348

myshlan@suzunadm.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Мышланка

От 09.07.2014 № 19

Об утверждении графика проведения конкурсных процедур по передаче в

концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения,

находящихся в муниципальной собственности муниципального

образования Мышланского сельсовета.

 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в целях реализации подпункта «б» пункта 3 перечня поручений по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 31 мая 2013 года от 06.07.2013 г. № Пр – 1479:

 1.Утвердить график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Мышланского сельсовета, согласно приложению.

 2.Опубликовать распоряжение в информационном издании «Мышланский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Мышланского сельсовета [www.mishlanka.ru](http://www.mishlanka.ru)

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Мышланского сельсовета С.В. Герасимов

 Приложение

 к распоряжению Главы

 Мышланского сельсовета

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

ГРАФИК

проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Мышланского сельсовета.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | Оформление прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и техническая инвентаризация объектов ЖКХ | С момента утверждения до 01.09.2015 |
| 2 | Создание конкурсной комиссии | 01.09.2015 г. -  01.10.2015 г. |
| 3 | Разработка конкурсной документации | 01.10.2015 г.-  01.11.2015 г. |
| 4 | Конкурсные процедуры | 01.11.2015 г.-  01.12.2015 г. |
| 5 | Заключение концессионного соглашения с победителем конкурсных процедур | 01.12.2015 г.-01.01.2016 г. |
| 6 | Реализация концессионного соглашения | Согласно сроков концессионного соглашения |