АДМИНИСТРАЦИЯ

МЫШЛАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Сузунского района Новосибирской области

Ул. Советская, 50 с. Мышланка 633650

Тел. (383-46) 45348, факс (383-46) 45342

myshlan@suzunadm.ru

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Мышланка

От 17.03.2022                                                                                                   № 31

О подготовке к весеннему паводку 2022 года

Руководствуясь п.8 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, обеспечения защиты населения и объектов экономики  на территории муниципального образования, администрация Мышланского  сельсовета Сузунского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить паводковую комиссию согласно приложению № 1.

2. Утвердить  план мероприятий по проведению противопаводковых мероприятий согласно приложению № 2.

3. Утвердить план выделения сил и средств по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка согласно приложению № 3.

4. Провести информационную работу с населением о правилах поведения в весенний период.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Мышланского сельсовета

Сузунского района Новосибирской области                                            В.С. Титов

Приложение № 1

к   постановлению администрации

Мышланского сельсовета

от 17.03.2022  № 31

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

Мышланского сельсовета

Председатель комиссии -  Глава Мышланского сельсовета  Титов В.С.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Соболев М.В. – мастер  МУП «Бобровское  ЖКХ» Мышланское отделение  (по согласованию);

Колясова Н.П. – заведующий МКУК Сузунского района «КДО» Мышланский ДК (по согласованию);

Маношкин А.Г. – инженер по трудоемким процессам ЗАО «Мышланское» (по согласованию);

Попов А.Н. – директор МБОУ «Мышланская СОШ» (по согласованию);

Рамбургер А.О. – бригадир комплексной бригады, ЗАО «Мышланское» (по согласованию);

Вахрушев М.Е. – ветеринарный врач Мышланского сельсовета (по согласованию);

Богомолов А.П.– механик автогаража  ЗАО «Мышланское» (по согласованию).

Приложение № 2

к   постановлению администрации

Мышланского сельсовета

от 17.03.2022  № 31

ПЛАН

противопаводковых  мероприятий

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка крыш от снега производственных помещений и зданий учреждений Очистить снег от стен производственных помещений и от зданий учреждений | 20.03.2022 | Руководители учреждений и производственных участков |
| 2. | Очистить от снега подъездные пути к фермам, сеновалу, мехтоку, складских помещений, силосным и сенажным ямам с расчисткой водоотводов. | 25.03.2022 | Руководители учреждений и главные специалисты |
| 3. | Очистить от снега водосточные трубы, мосты в необходимых местах, кюветы дорог | 01.04.2022 | Маношкин А.Г. А.О. Рамбургер В.С. Титов |
| 4. | До начало половодья отремонтировать переходы, мосты с целью безопасности передвижения граждан (иметь запас стройматериалов) | 01.04.2022 | В.С. Титов. А.О. Рамбургер |
| 5. | На период половодья установить дежурство трактористов на бульдозерах при необходимости иметь наготове погрузочные транспортные средства, а так же разнорабочих в местах повышенной опасности (плотина на реке Мышланка, животноводческие помещения, склады) | В период половодья | Руководители производственных участков |
| 6. | До начала массового таяния снега убрать с берегов реки и водоемов навоз и прочий мусор | 07.04.2022 | В.С.Титов Вахрушев М.Е. Комиссия по благоустройству |
| 7. | С целью предотвращения размыва плотины на реке Мышланка, своевременно слить воду через донник. | В период массового таяния снега | В.С.Титов |
| 8. | Организовать проведение всех предупредительных мероприятий. Определить состав сил и средств привлекаемых к выполнению мероприятий, провести проверку готовности техники. Создать необходимый запас ГСМ, материальных средств, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости | 12.04.2022 | Руководители производственных участков, Руководители торговых точек |
| 9. | Проводить информационную работу с населением о правилах поведения в весенний период и действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций во избежание несчастных случаев | В период весеннего паводка | Руководители учреждений и производственных участков |

Приложение № 3

к   постановлению администрации

Мышланского сельсовета

от 17.03.2022  № 31

ПЛАН

выделения сил и средств по предотвращению

чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка

| № п/п | Предприятия и организации | Силы и средства | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Бобровское ЖКХ Мышланское отделение | ДТ-75 с ножом -1, МТЗ-80-1, экскаватор – 1. | 6 |
| 2. | МКУК Сузунского района «КДО» Мышланский ДК | - | 2 |
| 3. | МБОУ «Мышланская СОШ» | - | 5 |
| 4. | ЗАО «Мышланское» | К-701 с ножом – 3 | 6 |